UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

TRABAJO FINAL

IMPACTO DEL BIG DATA EN LOS NEGOCIOS Y LAS ORGANIZACIONES

MODERNIZACIÓN DE ARQUITECTURAS DE DATOS:

DEL SANEAMIENTO DE DEUDA TÉCNICA A LA PREPARACIÓN PARA IA GENERATIVA

Análisis del Marco Regulatorio y su Impacto

en los Sectores Público y Privado

Autor: José Luis Cendán Guzmán

Fecha: 01/02/2026

# ÍNDICE

Introducción	3

Objetivo	3

Descripción de la necesidad	3

Solución funcional	4

Desarrollo y documentación del caso de uso	4

Definición del caso de uso	4

Solución funcional (Detalle)	5

Arquitectura necesaria	8

Validación con casos de uso reales	15

Definición de perfiles profesionales necesarios	15

Matriz de responsabilidades por fase del proyecto	16

Normativas y regulaciones aplicables	17

Plan de proyecto	21

Conclusiones	32

Bibliografía	33

# Introducción

Las empresas acumulan datos de forma obsesiva, pero pocas saben realmente qué hacer con ellos. La realidad operativa que me encuentro en el mercado dista mucho del ideal teórico: veo sistemas aislados que no se comunican entre sí, duplicidades por todas partes y consultas que tardan minutos en responder. Si a este caos técnico le sumamos que normativas como el GDPR y el nuevo AI Act ya no son meras sugerencias, sino obligaciones legales con sanciones graves, la situación se vuelve insostenible.

No estamos ante un problema de "transformación digital" abstracta, sino de pura viabilidad operativa. Las organizaciones que no arreglan su base de datos no pueden tomar decisiones reales ni anticiparse al mercado; simplemente sobreviven apagando fuegos. Mantener sistemas obsoletos ya no es solo una cuestión de ineficiencia, es un riesgo financiero y legal activo.

Este documento presenta una solución técnica para poner orden en ese caos. Se trata de una plataforma integral para limpiar, normalizar y asegurar bases de datos, diseñada tanto para proyectos que parten de cero (Greenfield) como para sanear sistemas heredados que necesitan una intervención urgente (Brownfield). El objetivo no es solo técnico, sino de negocio: convertir un almacén de datos desordenado en una infraestructura fiable, segura y lista para escalar en cualquier sector, desde el Retail hasta la Administración Pública.

# Objetivo

El objetivo de este proyecto es diseñar una arquitectura de datos que funcione en el mundo real, no solo en el papel. Busco una solución que permita "arreglar" infraestructuras existentes (Brownfield) sin tener que detener el negocio, o desplegar sistemas nuevos (Greenfield) que nazcan ya cumpliendo la normativa.

Se trata de crear un sistema agnóstico (que sirva igual para una fábrica que para un hospital) capaz de ingerir cualquier tipo de dato, limpiarlo automáticamente y dejarlo listo para que los equipos de negocio puedan usarlo con seguridad jurídica y técnica.

# Descripción de la necesidad

He detectado un problema recurrente en el mercado: la desconexión total entre lo que el negocio pide ("quiero usar IA ya") y lo que la tecnología puede ofrecer hoy ("tenemos datos sucios y sistemas lentos").

Los equipos de Datos pierden la mayor parte de su tiempo haciendo "fontanería" (limpiando excels, arreglando cruces de tablas que fallan) en lugar de aportar valor. La necesidad que cubro aquí es la de desbloquear a esos equipos técnicos. Mis clientes potenciales son empresas que han tocado techo: quieren escalar y usar analítica avanzada, pero su infraestructura actual se rompe cada vez que intentan hacer una consulta compleja.

# Solución funcional

Nuestra metodología se estructura en un ciclo de vida continuo de cuatro fases:

- Auditoría y Diagnóstico: Análisis profundo de la infraestructura actual (o levantamiento de requerimientos para nuevos proyectos) para detectar ineficiencias, riesgos de seguridad y cuellos de botella.

- Estrategia y Diseño: Entrega de un informe detallado con la hoja de ruta, selección del stack tecnológico óptimo y propuesta de arquitectura de datos.

- Implementación y Saneamiento: Ejecución técnica que incluye la limpieza de datos, normalización, creación de índices, migración a nuevas tecnologías o despliegue de nuevas bases de datos.

- Validación y Monitoreo Continuo: Pruebas de estrés, aseguramiento de la calidad (QA) e implementación de observabilidad para garantizar la sostenibilidad y rendimiento a largo plazo.

# Desarrollo y documentación del caso de uso

## Definición del caso de uso

### El Problema: La parálisis por Deuda Técnica

Más allá de la falta de estrategia, lo que realmente frena a las organizaciones es una deuda técnica que hace casi imposible innovar. En mi experiencia, esto no es un concepto abstracto, sino que se manifiesta en cuatro problemas diarios muy concretos:

- Ineficiencia Estructural: Me encuentro constantemente con arquitecturas que usan la herramienta equivocada para el trabajo. Bases de datos relacionales (SQL) intentando procesar millones de logs desestructurados, o modelos de datos mal normalizados y sin índices que convierten una consulta simple en una espera de minutos.

- Ingesta Heterogénea (Silos de Datos): Las empresas son incapaces de unificar lo que tienen. Tienen las ventas en tablas (estructurado), los logs en JSON (semiestructurado) y los contratos en PDF (no estructurado). Al no poder cruzar estos tres mundos, pierden la visión global del negocio.

- Superficie de Ataque Expuesta: Es alarmante la cantidad de bases de datos que operan con configuraciones por defecto, sin cifrado o con controles de acceso (RBAC) inexistentes. Esto no es solo un riesgo; es una puerta abierta a fugas de información y sanciones.

- Incompatibilidad con la IA: Todo el mundo quiere Inteligencia Artificial, pero pocos tienen la "materia prima" lista. Las bases de datos actuales están tan "sucias" que actúan como una barrera de entrada: si intentas entrenar un modelo con estos datos, solo obtendrás resultados erróneos (Garbage in, Garbage out).

### Objetivo

La solución propuesta se centra en seis pilares fundamentales:

Auditoría y Refactorización (Sanitización):

- Detección algorítmica de anomalías, duplicados y datos huérfanos.

- Optimización del rendimiento (Query Tuning) y reingeniería del modelo de datos para reducir latencias y costes de cómputo.

Arquitectura "Greenfield" (Diseño desde cero):

- Provisión de arquitecturas modernas y resilientes para empresas sin legado tecnológico.

- Selección tecnológica basada en el caso de uso real (SQL, NoSQL, Series temporales, Grafos) y no en tendencias pasajeras.

Versatilidad y Gobierno del Dato:

- Creación de Data Lakes o Warehouses capaces de ingestar y catalogar datos de cualquier naturaleza.

- Pipelines de validación automática (ETL/ELT) para asegurar la integridad referencial y la calidad del dato en origen.

Escalabilidad y Flexibilidad Financiera:

- Arquitecturas elásticas que crecen con la demanda (Auto-scaling) para evitar sobrecostes en infraestructura o caídas por picos de tráfico.

- Modelos de despliegue adaptables: local para máxima privacidad, nube para máxima escalabilidad, o híbrido.

Preparación para Big Data e IA:

- Estandarización de datos para alimentar modelos predictivos y analítica avanzada.

- Infraestructura preparada para procesamiento en tiempo real y automatización de procesos.

Seguridad y Cumplimiento por Diseño:

- Implementación de cifrado avanzado, enmascaramiento de datos sensibles y auditoría de accesos (logs inmutables).

- Garantía técnica de cumplimiento con normativas locales e internacionales (GDPR, HIPAA, ISO 27001), minimizando el riesgo corporativo.

## Solución funcional (Detalle)

La solución funcional propuesta sigue un flujo operacional estructurado en cuatro etapas principales, diseñadas para garantizar la optimización y sostenibilidad de las bases de datos empresariales. A continuación, se detalla cada etapa con mayor profundidad:

### Auditoría inicial

La auditoría inicial es un paso crítico para comprender el estado actual de la base de datos y detectar áreas de mejora. Este proceso incluye:

- Análisis de la estructura de la base de datos:

  - Evaluación de la arquitectura general de la base de datos, incluyendo tablas, relaciones y dependencias.

  - Identificación de tablas huérfanas o sin relaciones claras con otras entidades.

  - Revisión de claves primarias y foráneas para garantizar que las relaciones entre tablas estén correctamente definidas.

  - Análisis de índices existentes para determinar su impacto en el rendimiento de las consultas.

- Identificación de problemas:

  - Detección de claves foráneas ausentes o mal configuradas, lo que puede provocar inconsistencias en los datos.

  - Análisis de tipos de datos para verificar que sean adecuados para los valores almacenados y optimicen el uso del espacio.

  - Identificación de índices redundantes o faltantes que afectan el rendimiento de las consultas.

  - Evaluación de la calidad de los datos, incluyendo la detección de duplicados, valores nulos y datos inconsistentes.

### Generación de reportes

Una vez completada la auditoría, se genera un informe detallado que documenta los hallazgos y proporciona recomendaciones específicas. Este paso incluye:

- Informe detallado con los problemas detectados:

  - Descripción de cada problema identificado, incluyendo su impacto en el rendimiento, la seguridad y la integridad de los datos.

  - Clasificación de los problemas según su gravedad y urgencia.

  - Visualización de los hallazgos mediante gráficos, tablas y diagramas para facilitar la comprensión.

- Recomendaciones para solucionarlos:

  - Propuesta de soluciones específicas para cada problema detectado, priorizando las acciones según su impacto.

  - Sugerencias para mejorar la estructura de la base de datos, como la normalización de tablas, la creación de índices y la corrección de relaciones.

  - Recomendaciones para mejorar la seguridad, como la implementación de cifrado, la configuración de permisos y la auditoría de accesos.

### Implementación de mejoras

La implementación de mejoras es el paso donde se aplican las soluciones propuestas en el informe. Este proceso incluye:

- Optimización de índices y relaciones:

  - Creación de índices para acelerar las consultas más frecuentes y mejorar el rendimiento general.

  - Eliminación de índices redundantes o innecesarios para reducir el consumo de recursos.

  - Definición y corrección de claves foráneas para garantizar la integridad referencial entre tablas.

- Corrección de tipos de datos:

  - Ajuste de tipos de datos para optimizar el almacenamiento y garantizar la precisión de los valores.

  - Conversión de datos a formatos más eficientes y consistentes.

  - Normalización de datos para eliminar redundancias y mejorar la consistencia.

- Refactorización de esquemas:

  - Rediseño de tablas y relaciones para mejorar la escalabilidad y el rendimiento.

  - Consolidación de datos dispersos en estructuras más eficientes.

- Creación de vistas y procedimientos almacenados para simplificar el acceso a los datos.

### Validación y monitoreo

La validación y el monitoreo son esenciales para garantizar que las mejoras implementadas sean efectivas y sostenibles a largo plazo. Este proceso incluye:

- Pruebas de rendimiento:

  - Ejecución de pruebas de carga para evaluar el rendimiento de la base de datos bajo diferentes escenarios.

  - Validación de consultas optimizadas para garantizar tiempos de respuesta más rápidos.

  - Comparación de métricas de rendimiento antes y después de la implementación de mejoras.

- Monitoreo continuo:

  - Implementación de herramientas de monitoreo para supervisar el rendimiento y la salud de la base de datos en tiempo real.

  - Configuración de alertas automáticas para detectar y abordar problemas antes de que afecten las operaciones.

  - Realización de auditorías periódicas para identificar nuevas áreas de mejora y garantizar el cumplimiento de las normativas.

La implementación de esta solución funcional aporta beneficios tangibles inmediatos:

- Mejora del Rendimiento: Se logra una optimización significativa, garantizando bases de datos más rápidas y eficientes con tiempos de respuesta reducidos, incluso bajo condiciones de alta carga.

- Integridad y Seguridad: Asegura la protección de los datos contra accesos no autorizados y garantiza el cumplimiento estricto de la normativa vigente.

- Escalabilidad: Prepara la infraestructura para gestionar volúmenes crecientes de datos y usuarios, adaptándose ágilmente a las necesidades futuras de la empresa.

- Sostenibilidad Operativa: Fomenta la continuidad del negocio mediante un monitoreo proactivo que minimiza los problemas recurrentes.

## Arquitectura necesaria

La arquitectura propuesta combina soluciones on-premise y en la nube para garantizar flexibilidad, escalabilidad y seguridad. Cada componente está diseñado para cumplir con los requisitos específicos del proyecto y adaptarse a diferentes escenarios empresariales.

### Ingesta de datos

| Componente | Función | Justificación | Casos de uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Apache Kafka | - Plataforma de streaming distribuido para ingesta de datos en tiempo real. | Capacidad de procesar millones de eventos por segundo con baja latencia (<10ms). Tolerancia a fallos mediante replicación de particiones. Ideal para empresas con múltiples fuentes de datos heterogéneas (APIs, IoT, logs, transacciones). | - Empresas con alto volumen de transacciones que requieren procesamiento en tiempo real. |
| AWS Kinesis | - Servicio cloud-native de streaming de datos. | - Alternativa serverless que elimina la necesidad de gestionar infraestructura. Integración nativa con otros servicios AWS (Lambda, S3, Redshift). Escalado automático según demanda. | - Empresas que prefieren soluciones cloud-first con menor overhead operacional. |

### Almacenamiento

| Componente | Función | Justificación | Casos de uso |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL | Base de datos relacional de código abierto | Soporte avanzado para transacciones ACID, integridad referencial robusta, extensibilidad mediante plugins. Excelente para datos financieros, inventarios y sistemas transaccionales. | Aplicaciones que requieren alta consistencia y relaciones complejas entre entidades. |
| MySQL | Base de datos relacional optimizada para lectura. | Alto rendimiento en operaciones de lectura, amplia adopción en aplicaciones web, menor complejidad que PostgreSQL para casos simples. | Aplicaciones web con alta concurrencia de consultas y menor complejidad transaccional. |
| MongoDB | Base de datos NoSQL orientada a documentos. | Flexibilidad de esquema para datos semiestructurados (JSON, XML), escalabilidad horizontal mediante sharding, alto rendimiento en escrituras. Ideal para logs, eventos, catálogos de productos con atributos variables. | Datos con esquemas evolutivos, aplicaciones que requieren rápida iteración y cambios frecuentes en el modelo de datos. |
| - Amazon S3 | Almacenamiento de objetos en la nube | Durabilidad del 99.999999999% (11 nueves), bajo coste para almacenamiento masivo, integración con herramientas de Big Data (Spark, Athena). Ideal para data lakes y archivado de datos históricos. | Almacenamiento de archivos multimedia, backups, datos históricos para análisis retrospectivo. |

### Procesamiento

| Componente | Función | Justificación | Casos de uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Apache Spark | Motor de procesamiento distribuido para Big Data. | Procesamiento in-memory hasta 100x más rápido que MapReduce tradicional. Soporte para procesamiento batch y streaming. APIs en Python, Scala, Java y R. Integración con múltiples fuentes de datos. | Análisis de grandes volúmenes de datos, transformaciones ETL complejas, machine learning a escala.. |
| Python Scripts | Scripts personalizados para tareas específicas. | Flexibilidad para implementar lógica de negocio específica, amplio ecosistema de librerías (pandas, numpy, scikit-learn), facilidad de mantenimiento y desarrollo rápido. | Limpieza de datos, validaciones personalizadas, integraciones con APIs externas. |

### Visualización y Reporting

| Componente | Función | Justificación | Casos de uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Power BI | Plataforma de Business Intelligence de Microsoft. | Integración nativa con ecosistema Microsoft (Azure, Office 365), interfaz intuitiva para usuarios de negocio, capacidades de self-service BI, licenciamiento flexible. | Dashboards ejecutivos, reportes departamentales, análisis ad-hoc por usuarios de negocio. |
| - Tableau | Herramienta de visualización avanzada. | Capacidades superiores de visualización interactiva, mejor rendimiento con grandes volúmenes de datos, comunidad activa con recursos compartidos. | Análisis exploratorio de datos, visualizaciones complejas para presentaciones ejecutivas. |

### Seguridad y Cumplimiento

- Cifrado de datos:

  - En reposo: AES-256 para datos almacenados en bases de datos y sistemas de archivos.

  - En tránsito: TLS 1.3 para todas las comunicaciones entre componentes.

  - Justificación: Cumplimiento con GDPR, protección contra accesos no autorizados, requisito para certificaciones ISO 27001.

- Control de accesos

  - RBAC (Role-Based Access Control):

    - Permisos basados en roles organizacionales (Admin, Manager, User, Guest)

    - Control de acceso a recursos y funcionalidades completas.

    - Define QUÉ puede hacer cada rol en la aplicación.

  - RLS (Row-Level Security):

    - Políticas a nivel de base de datos que filtran datos por usuario/tenant.

    - Aislamiento de datos multi-tenant automático.

    - Define QUÉ DATOS específicos puede ver/modificar cada usuario.

  - MFA (Multi-Factor Authentication):

    - Autenticación de dos factores para accesos críticos.

    - Obligatorio para roles Admin y Manager.

  - Auditoría:

    - Logs detallados de todos los accesos y modificaciones.

    - Registro de cambios con usuario, timestamp, acción y datos afectados.

    - Retención mínima de 2 años para cumplimiento normativo

  - Justificación:

    - Principio de mínimo privilegio (RBAC + RLS)

    - Aislamiento de datos por tenant (RLS)

    - Trazabilidad completa (Auditoría)

    - Cumplimiento GDPR, ISO 27001, SOC 2

### DevOps y CI/CD

| Componente | Función | Justificación | Casos de uso |
| --- | --- | --- | --- |
| - GitLab CI/CD / GitHub Actions | Automatización de pipelines de integración y despliegue continuo. | Reducción de errores humanos en despliegues, trazabilidad completa de cambios, capacidad de rollback automático ante fallos. Permite desplegar cambios en minutos en lugar de horas o días. | Despliegue automático de scripts de optimización, actualización de esquemas de bases de datos, deployment de modelos de IA. |
| - Jenkins | Servidor de automatización open-source para pipelines complejos. | Mayor flexibilidad para pipelines personalizados, integración con múltiples herramientas (Docker, Kubernetes, Terraform), soporte para pipelines declarativos y scriptados. | Orquestación de procesos ETL complejos, ejecución de pruebas automatizadas de calidad de datos, deployment multi-entorno. |
| - Terraform / Ansible | Infraestructura como código (IaC) | Reproducibilidad de entornos, versionado de infraestructura, reducción de drift entre entornos (dev/staging/prod). Terraform para provisionamiento cloud, Ansible para configuración de servidores. | Creación automatizada de entornos de bases de datos, configuración de redes y firewalls, despliegue de clusters Spark. |
| - Docker / Kubernetes | Containerización y orquestación de aplicaciones | Portabilidad entre entornos, aislamiento de dependencias, escalado horizontal automático. Kubernetes gestiona la alta disponibilidad y balanceo de carga | Containerización de scripts ETL, despliegue de modelos de IA, orquestación de microservicios de procesamiento de datos. |

Pipeline CI/CD típico:

Commit → Git push a repositorio

Build → Construcción de imágenes Docker

Test → Ejecución de tests unitarios y de integración

Security Scan → Análisis de vulnerabilidades (SonarQube, Snyk)

Deploy to Staging → Despliegue automático a entorno de pruebas

Validation → Pruebas de humo y validación de calidad de datos

Deploy to Production → Despliegue a producción con aprobación manual

Monitoring → Monitoreo post-deployment con alertas automáticas

### Capa de Inteligencia y Automatización

Esta capa actúa como el "cerebro" del sistema, optimizando el flujo de datos y la infraestructura sin intervención humana.

- Sistema de Clasificación Automática (Detección Inteligente) Permite procesar cualquier tipo de dato adaptando automáticamente el pipeline:

  - Detector Estructurado: Identifica CSV/SQL y patrones (emails, fechas) para enrutarlos a bases de datos relacionales.

  - Detector Semiestructurado: Analiza JSON/XML y jerarquías complejas para enviarlos a MongoDB.

  - Detector No Estructurado: Procesa imágenes y PDFs mediante OCR y NLP, almacenando el resultado en S3.

    - Beneficio: Reducción del 80% en el tiempo de configuración de nuevas fuentes.

- IA para Optimización de Infraestructura (AIOps) Modelos de Machine Learning que gestionan la salud del sistema:

- Predicción de Carga (LSTM): Anticipa picos de tráfico con 15-30 min de antelación para escalar recursos preventivamente.

- Self-Healing (Random Forest): Predice fallos de hardware y mitiga interrupciones (reducción del 80% del downtime).

- Calidad del Dato (Isolation Forest / NLP): Detecta anomalías y limpia errores en textos automáticamente.

- Tuning Automático (Reinforcement Learning): Agentes que crean índices óptimos para acelerar consultas.

### Justificación de la arquitectura por escenario

| Tipo | Ideal para | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- | --- |
| On-Premise | - Empresas con restricciones normativas estrictas (sector salud, financiero, defensa). | - Control total sobre la infraestructura, cumplimiento de normativas de residencia de datos, menor dependencia de proveedores externos. | - Mayor inversión inicial (CAPEX), necesidad de equipo técnico para mantenimiento, escalabilidad limitada por hardware físico. |
| Cloud | - Startups, empresas en crecimiento, proyectos con demanda variable | - Escalabilidad elástica, modelo de pago por uso (OPEX), actualizaciones automáticas, alta disponibilidad geográfica. | - Costes recurrentes que pueden crecer, dependencia del proveedor cloud, posibles restricciones de residencia de datos. |
| Hibrida | - Empresas en transición digital, organizaciones con datos sensibles y no sensibles. | - Equilibrio entre control y flexibilidad, datos sensibles on-premise y procesamiento intensivo en cloud, optimización de costes. | - Mayor complejidad de gestión, necesidad de sincronización entre entornos, posibles latencias en comunicaciones híbridas. |

### Diagramas de Arquitectura

Diagrama 1: Arquitectura de Alto Nivel

Diagrama 2: Flujo de Datos con IA Integrada

Diagrama 3: Pipeline CI/CD

## Validación con casos de uso reales

Para garantizar el retorno de inversión (ROI) y la viabilidad técnica, la arquitectura propuesta se basa en implementaciones de referencia validadas en sectores críticos:

Caso 1: Referencia en Retail (Optimización de Stock)

Basado en implementaciones de Big Data en grandes cadenas de supermercados para gestión de inventario en tiempo real.

- El Reto: Fragmentación de datos en sistemas legacy y roturas de stock del 6-10%.

- Solución Aplicada: Arquitectura de streaming (Kafka) + Predicción de demanda (LSTM).

- Resultados Validados:

  - Reducción de stockouts del 10% al 2-3%.

  - ROI documentado entre 120% y 300% en los primeros 18 meses.

  - Mejora del 96% en tiempos de consulta de inventario.

Caso 2: Referencia en Salud (Unificación de Historiales)

Basado en la digitalización de hospitales de referencia (850 camas) para cumplimiento normativo y eficiencia clínica.

- El Reto: Datos dispersos (PDFs, Excel), duplicidad de pruebas y riesgos de cumplimiento GDPR/ENS.

- Solución Aplicada: Centralización en PostgreSQL con limpieza mediante IA (NLP Médico).

- Resultados Validados:

  - ROI del 162% en el primer año gracias al ahorro en pruebas duplicadas (255k€/año).

  - Reducción del tiempo de acceso al historial de 15 minutos a 22 segundos.

  - Cumplimiento del 100% en auditorías GDPR y ENS.

# Definición de perfiles profesionales necesarios

Para garantizar la ejecución exitosa del proyecto, se requiere un equipo multidisciplinar de alto rendimiento. A continuación, se detallan los roles clave y sus responsabilidades:

- Ingeniero de Datos (Data Engineer)

  - Diseña y mantiene los pipelines de datos robustos (ETL/ELT).

  - Garantiza la calidad, limpieza y consistencia de los datos en origen.

  - Implementa los sistemas de detección automática de tipos de datos.

  - Configura y optimiza las herramientas de ingesta (Apache Kafka, Kinesis) y procesamiento masivo (Apache Spark).

- Científico de Datos (Data Scientist)

  - Analiza los datos históricos para extraer insights y patrones de negocio.

  - Desarrolla y entrena los modelos predictivos y de Machine Learning.

  - Diseña los modelos de IA específicos para la optimización automática (detección de anomalías, predicción de carga y optimización de consultas).

  - Evalúa y mejora continuamente la precisión de los algoritmos.

- Arquitecto de Soluciones

  - Diseña la visión técnica global del proyecto (arquitectura on-premise, cloud o híbrida).

  - Selecciona el stack tecnológico adecuado según los requisitos del cliente.

  - Define las estrategias de escalabilidad, alta disponibilidad y recuperación ante desastres.

  - Asegura la coherencia técnica entre todos los componentes de la arquitectura.

- Especialista en DevOps

  - Automatiza los procesos de integración y despliegue continuo (CI/CD).

  - Implementa la Infraestructura como Código (IaC) utilizando Terraform y Ansible.

  - Gestiona la containerización y orquestación de servicios (Docker, Kubernetes).

  - Garantiza la estabilidad, escalabilidad y monitoreo de la infraestructura base.

- MLOps Engineer

  - Gestiona el ciclo de vida completo de los modelos de Machine Learning (ML Lifecycle).

  - Implementa pipelines automatizados de entrenamiento, validación y despliegue (MLflow, Kubeflow).

  - Monitorea el rendimiento de los modelos en producción para detectar degradación (model decay) o deriva de datos (drift detection).

  - Gestiona las Feature Stores y el versionado de los datasets de entrenamiento.

- Especialista en Seguridad

  - Implementa las medidas de protección de datos (cifrado AES-256/TLS, gestión de claves).

  - Realiza auditorías de seguridad y garantiza el cumplimiento normativo (GDPR, ENS, LOPDGDD).

  - Configura sistemas de detección de intrusiones (IDS) y escaneo de vulnerabilidades.

  - Gestiona las políticas de control de acceso (RBAC) y autenticación multifactor (MFA).

## Matriz de responsabilidades por fase del proyecto

| Fase | Ingeniero Datos | Científico Datos | Arquitecto | DevOps | MLOps | Seguridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis | ●●● | ●● | ●●● | ● | ○ | ●● |
| Diseño | ●●● | ●● | ●●● | ●● | ●● | ●●● |
| Implementación | ●●● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●● |
| Pruebas | ●●● | ●●● | ● | ●●● | ●● | ●●● |
| Entrega | ●● | ● | ●● | ●● | ● | ● |

Leyenda: ●●● Alta participación | ●● Media participación | ● Baja participación | ○ Sin participación

## Normativas y regulaciones aplicables

### Ámbito geográfico de ejecución

> Nota sobre el contexto geográfico: Si bien esta solución está diseñada para operar en cualquier contexto geográfico y adaptarse a diferentes marcos regulatorios, el análisis normativo se centra en el ámbito de la Unión Europea, con especial énfasis en España y Galicia. Esta elección se fundamenta en la experiencia profesional del autor en la gestión de proyectos de Big Data e IA en la administración pública gallega (AMTEGA, Sergas) y en el sector privado (Inditex), así como en la relevancia de Galicia como caso de estudio por sus estrategias digitales avanzadas y su marco regulatorio robusto. No obstante, la arquitectura y metodología propuestas son universalmente aplicables y pueden adaptarse a normativas de otras regiones como CCPA (California), HIPAA (EE.UU.), PIPL (China) o LGPD (Brasil).

La solución está diseñada para operar principalmente en el ámbito de la Unión Europea, con especial foco en España y Galicia, aunque puede adaptarse a otros contextos geográficos según las necesidades del cliente.

### Normativas obligatorias

##### GDPR (Reglamento General de Protección de Datos - UE 2016/679)

Aplicabilidad: Obligatorio para cualquier dato personal de ciudadanos europeos.

Requisitos Clave: Consentimiento explícito, derecho al olvido, portabilidad y notificación de brechas en 72h.

Impacto en Proyecto: Implementación de mecanismos de anonimización automática en los pipelines de datos y auditoría de accesos.

##### LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales)

Aplicabilidad: Adaptación española del GDPR.

Requisitos Clave: Garantía de derechos digitales (desconexión digital) y protección reforzada para datos de menores.

Impacto en Proyecto: Validación de edad en la ingesta de datos y políticas de desconexión en las herramientas de uso interno.

##### ENS (Esquema Nacional de Seguridad - Real Decreto 3/2010)

Aplicabilidad: Obligatorio para el Sector Público y proveedores de la administración.

Impacto en Proyecto: Dado que la solución puede desplegarse en entornos públicos (ej. Salud), se implementan controles de Nivel Medio/Alto (categorización de sistemas y auditorías periódicas).

### Foco Especial: Reglamento de IA (AI Act - UE 2024/1689)

Este es el primer marco regulatorio integral del mundo para la IA. Su impacto es crítico para la viabilidad futura del proyecto.

- Clasificación por Niveles de Riesgo

  - Riesgo Inaceptable (Prohibidos): Manipulación subliminal, scoring social y vigilancia biométrica en tiempo real.

  - Alto Riesgo (Requieren Conformidad): Infraestructuras críticas, empleo, servicios esenciales y diagnóstico médico.

  - Riesgo Limitado/Mínimo: Chatbots, filtros de spam y videojuegos.

- Impacto Específico en Galicia (Casos de Estudio) El AI Act afecta directamente a casos de uso reales en el ecosistema gallego para los que esta plataforma está preparada:

| Entidad / Sector | Caso de Uso Afecetado | Clasificación de Riesgo |
| --- | --- | --- |
| AMTEGA (Admin. Pública) | Sistema de matching de empleo con IA | Alto Riesgo |
| Sergas(Salud) | Diágnostico asistido y asistentes virtuales médicos. | Alto Riesgo |
| Inditex(Retail) | Algoritmos de gestión de RRHH. | Alto Riesgo |
| Navantia (Industria) | Mantenimiento predictivo en infraestructura crítica (F-110). | Alto Riesgo |

- Obligaciones Implementadas en el Proyecto Para cumplir con los requisitos de "Alto Riesgo", nuestra solución incluye:

- Evaluación de conformidad previa a la comercialización.

- Supervisión humana efectiva (Human-in-the-loop) para decisiones críticas.

- Explicabilidad (XAI): Uso de librerías SHAP/LIME para justificar decisiones algorítmicas.

- Registro y trazabilidad completa de los datasets de entrenamiento y validación.

### Normativas Internacionales (Estándares y Opcionales)

Además del marco europeo, la solución se alinea con estándares globales para garantizar la interoperabilidad y seguridad:

- ISO/IEC 27001:2022 (Gestión de Seguridad)

  - Ámbito: Internacional (Estándar de Excelencia).

  - Impacto: Implementación de los 93 controles del Anexo A y ciclo de mejora continua PDCA para la gestión de riesgos.

- PCI DSS (Pagos)

  - Ámbito: Internacional (Obligatorio si se procesan tarjetas).

  - Impacto: Tokenización de datos de pago y segmentación de red para aislar el entorno de transacciones.

- Normativas Regionales Específicas (Según Cliente)

  - CCPA (California): Gestión de consentimientos y opt-out de venta de datos si el cliente opera en EE.UU.

  - HIPAA (Salud EE.UU.): Acuerdos de asociado de negocios (BAA) y protección de PHI (Protected Health Information) mediante cifrado reforzado.

### Medidas técnicas y organizativas para el cumplimiento

Para garantizar la adhesión efectiva a las normativas descritas, se despliega un marco de control dual que combina barreras tecnológicas (Hard Security) con gobernanza procedimental (Soft Security).

A. Medidas Técnicas (Seguridad por Diseño)

- Estrategia de Cifrado:

  - En Reposo: Cifrado AES-256 para todas las bases de datos, Data Lakes (S3) y sistemas de archivos.

  - En Tránsito: Protocolo TLS 1.3 obligatorio para todas las comunicaciones internas (microservicios) y externas (APIs).

  - Gestión de Claves: Uso de HSM (Hardware Security Module) o AWS KMS con rotación automática de claves maestras.

- Control de Accesos e Identidad:

  - RBAC (Role-Based Access Control): Aplicación estricta del principio de mínimo privilegio.

  - MFA (Autenticación Multifactor): Obligatorio para todos los accesos administrativos y conexiones VPN.

  - Revisión Periódica: Auditoría trimestral automatizada de permisos y cuentas inactivas para evitar el privilege creep.

- Auditoría y Trazabilidad (Logging):

  - Centralización: Agregación de logs de todos los sistemas en un repositorio inmutable (WORM).

  - Retención Legal: Mínimo de 6 meses (GDPR) y hasta 1 año para sistemas categorizados bajo el ENS.

  - Vigilancia: Configuración de alertas en tiempo real (SIEM) ante patrones de acceso anómalos o exfiltración masiva de datos.

- Técnicas de Privacidad Avanzada:

  - Anonimización: Aplicación de k-anonymity y differential privacy en los datasets destinados a analítica para impedir la re-identificación de usuarios.

  - Segregación: Separación lógica y física entre los datos identificativos (PII) y los datos transaccionales/analíticos.

B. Medidas Organizativas (Gobernanza)

- Políticas y Procedimientos:

  - Definición formal de la Política de Protección de Datos y Privacidad.

  - Protocolo de actuación y respuesta ante incidentes de seguridad (Gestión de Brechas).

  - Política estricta de Retención y Eliminación Segura (Borrado lógico y físico) de datos.

- Formación y Concienciación:

  - Plan de formación anual obligatorio en GDPR y Ciberseguridad para todo el personal.

  - Campañas continuas de concienciación anti-phishing y buenas prácticas digitales.

- Auditorías y Certificaciones:

  - Internas: Auditorías semestrales de cumplimiento técnico y normativo.

  - Externas: Auditoría anual para el mantenimiento de la certificación ISO 27001.

  - DPIA: Realización de Evaluaciones de Impacto de Protección de Datos previas a cualquier tratamiento de alto riesgo (conforme al AI Act y GDPR).

- Gestión de Terceros (Cadena de Suministro):

  - Due Diligence: Verificación de certificaciones de seguridad de proveedores Cloud.

  - DPA (Data Processing Agreements): Firma de acuerdos de procesamiento de datos con todos los subencargados del tratamiento.

  - Auditorías periódicas de cumplimiento a proveedores críticos.

### Matriz de cumplimiento por tipo de cliente

| Tipo de Cliente | Normativas Obligatorias | Normativas Recomendadas | Nivel de Seguridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Empresa privada (España/UE) | GDPR, LOPDGDD | ISO 27001 | Medio |
| Organismo público (España) | GDPR, LOPDGDD, ENS | ISO 27001 | Alto |
| Sector financiero | GDPR, LOPDGDD, PCI DSS | ISO 27001, ENS | Muy Alto |
| Sector salud (UE) | GDPR, LOPDGDD | ISO 27001, ENS | Muy Alto |
| Sector salud (EE.UU.) | HIPAA, CCPA | ISO 27001 | Muy Alto |
| E-commerce internacional | GDPR, PCI DSS | ISO 27001, CCPA | Alto |

### Roadmap de Cumplimiento Normativo

Para garantizar que la plataforma mantenga su postura de seguridad a lo largo del tiempo, se establece el siguiente calendario de gobernanza:

Fase 1: Diagnóstico (Mes 1-2)

- Evaluación inicial de cumplimiento y Gap Analysis contra los marcos de referencia (GDPR, ENS, AI Act).

- Definición del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

Fase 2: Remediación e Implementación (Mes 3-4)

- Despliegue efectivo de los controles técnicos (Cifrado, MFA, Logs) y organizativos definidos anteriormente.

- Formación inicial al equipo en protección de datos.

Fase 3: Validación (Mes 5)

- Ejecución de auditoría interna de cumplimiento y pruebas de penetración (Pentesting).

- Corrección de las no conformidades detectadas.

Fase 4: Certificación (Mes 6)

- Auditoría de certificación externa para ISO 27001 (si aplica al alcance del cliente).

- Evaluación de conformidad oficial para modelos de IA de Alto Riesgo.

Fase 5: Sostenibilidad (Ongoing / Continuo)

- Monitoreo de seguridad en tiempo real (SIEM).

- Auditorías trimestrales de control de accesos.

- Actualización de políticas ante cambios en el marco legal (ej. nuevos actos delegados del AI Act).

## Plan de proyecto

El siguiente plan detalla la hoja de ruta para la implementación de la solución en un escenario estándar de mediana/gran empresa, con una duración estimada de 16 semanas (4 meses).

Fases del proyecto: Planificación detallada de la ejecución en 5 fases con recursos, tareas y entregables.

Validación con casos de uso reales: Demostración de viabilidad mediante dos implementaciones reales en los sectores de retail y salud, con resultados cuantificables que evidencian ROIs superiores al 100% en el primer año.

Análisis económico: Estimación detallada de costes, beneficios y retorno de inversión para diferentes escenarios de complejidad.

Roadmap tecnológico: Visión evolutiva a 3 años que garantiza la sostenibilidad y competitividad de la solución mediante la adopción progresiva de tecnologías emergentes.

Dashboard de KPIs: Sistema de métricas para monitorear el éxito del proyecto y garantizar el cumplimiento de objetivos.

Esta estructura integral asegura que el proyecto no solo sea técnicamente sólido, sino también económicamente viable, estratégicamente sostenible y empíricamente validado mediante casos de éxito reales.

### Fases del proyecto

La ejecución del proyecto se estructura en cinco fases principales, cada una con objetivos específicos, tareas detalladas y estimaciones de recursos. La duración total estimada es de 6-8 semanas dependiendo de la complejidad del caso y el tamaño de la base de datos.

##### Fase 1: Análisis, Auditoría y Diagnóstico

- Objetivo Estratégico: Radiografía completa del estado actual (AS-IS) y definición de los requisitos futuros (TO-BE).

- Duración: 1-2 semanas

- Recursos: 2-3 profesionales (1 Arquitecto de Soluciones, 1-2 Ingenieros de Datos)

Tareas Detalladas:

- Levantamiento de Requerimientos: Reuniones con stakeholders (Negocio, IT y Legal) para definir KPIs críticos, SLAs de latencia y requisitos de cumplimiento.

- Auditoría Técnica de Datos: Escaneo profundo de las bases de datos actuales para detectar tablas huérfanas, índices fragmentados, claves foráneas rotas y duplicidades.

- Gap Analysis de Seguridad: Evaluación de cumplimiento frente a normativas (GDPR, ENS, AI Act) y detección de vulnerabilidades en los controles de acceso actuales.

- Evaluación de Infraestructura: Revisión de la capacidad de cómputo, almacenamiento y ancho de banda para dimensionar la nueva arquitectura.

Entregables: Informe de Auditoría Técnica, Matriz de Riesgos y Cumplimiento, Documento de Especificación de Requisitos (SRS).

Herramientas Utilizadas:

- Agentes de IA (Devin.ai): Para la radiografía automatizada del código, detección de deuda técnica y generación de documentación.

- Scripts SQL: Para análisis de esquemas y dependencias.

- Python (Pandas, SQLAlchemy): Para análisis estadístico de calidad de datos.

- Herramientas de Profiling: SchemaSpy, pgAdmin, MySQL Workbench.

##### Fase 2: Diseño de Arquitectura y Estrategia

- Objetivo Estratégico: Definir la solución técnica, asegurar la viabilidad económica (FinOps) y establecer la gobernanza del dato.

- Duración: 1 semana.

- Recursos: 3-4 profesionales (1 Arquitecto, 1 Data Scientist, 1 Ing. Datos, 1 Especialista en Seguridad).

Tareas Detalladas:

- Diseño de Arquitectura Técnica (IaC & Cloud):

  - Selección del stack híbrido definitivo (Kafka vs Kinesis, versiones de PostgreSQL).

  - Diseño de la Infraestructura como Código (IaC): Definición de módulos de Terraform para reproducibilidad.

  - Validación de Arquitectura con IA: Uso de herramientas como Eraser.io (AI) para generar diagramas de flujo automáticamente y validar cuellos de botella teóricos.

- Diseño de Esquemas y Modelado de Datos:

  - Modelado de datos relacional (SQL) y documental (NoSQL).

  - Optimización Predictiva: Uso de IA para analizar los patrones de consulta (extraídos en Fase 1) y sugerir la estrategia de índices óptima antes de crear las tablas.

- Estrategia MLOps (Diseño del flujo de IA):

  - Diseño del pipeline de entrenamiento y reentrenamiento de los modelos (LSTM/NLP).

  - Definición de la arquitectura de Feature Store para la gestión de variables.

- Diseño de Seguridad y Privacidad (Privacy by Design):

  - Definición de políticas RBAC y cifrado (KMS/HSM).

  - Diseño de los mecanismos de anonimización automática para cumplir con GDPR/AI Act en origen.

- Estimación de Costes (FinOps):

  - Cálculo de TCO (Total Cost of Ownership) usando herramientas de Infracost para estimar el coste de los scripts de Terraform antes de desplegar.

Entregables:

- Documento de Diseño de Solución (SDD) con especificaciones de IaC.

- Diagramas de Arquitectura (Nivel Alto y Bajo - HLD/LLD).

- Plan de MLOps y Gobierno del Dato.

- Presupuesto FinOps detallado.

Herramientas Utilizadas:

- Eraser.io / Lucidchart: Para diagramación asistida por IA.

- SqlDBM: Para modelado de bases de datos colaborativo y versionado.

- Infracost: Para estimación de costes de nube (AWS/Azure) basada en código Terraform.

- AWS Pricing Calculator: Para validación manual de costes.

##### Fase 3: Implementación

Esta es la fase de ejecución intensiva, donde se materializa la arquitectura diseñada. Se trabaja en flujos paralelos (Infraestructura, Datos e IA) para optimizar el tiempo.

- Objetivo Estratégico: Construcción de la plataforma, refactorización de bases de datos, despliegue de modelos de IA y activación de pipelines de datos.

- Duración: 2-3 semanas (Ejecución intensiva en paralelo).

- Recursos: 5-7 profesionales (1 Arquitecto, 2-3 Ing. Datos, 1 Data Scientist, 1 DevOps, 1 Esp. Seguridad).

Tareas Detalladas:

- Infraestructura y DevOps (Cimientos):

  - Despliegue IaC: Aprovisionamiento automático de clústeres (Kubernetes), redes y almacenamiento usando Terraform/Ansible. Evitamos configuraciones manuales propensas a error.

  - Containerización: Empaquetado de microservicios y scripts ETL en contenedores Docker.

  - Pipeline CI/CD: Configuración de GitLab CI/GitHub Actions para automatizar el testeo y despliegue de código.

- Ingeniería de Datos (Tuberías):

  - Orquestación de Streaming: Despliegue de Apache Kafka/Kinesis y configuración de tópicos para la ingesta en tiempo real.

  - Desarrollo ETL/ELT: Programación de scripts en Apache Spark (PySpark) para la limpieza, transformación y enriquecimiento del dato.

  - Calidad del Dato: Implementación de reglas de validación automática con Great Expectations (detección de nulos, formatos erróneos).

- Optimización y Bases de Datos (Almacenamiento):

  - Refactorización Asistida: Creación y optimización de índices utilizando sugerencias de IA para analizar los logs de consultas lentas (slow queries).

  - Versionado de Esquemas: Uso de herramientas como Flyway o Liquibase para gestionar los cambios en la estructura de la base de datos (DDL) de forma controlada.

  - Migración de Datos: Ejecución de scripts de carga masiva (Bulk Load) desde sistemas legacy.

- Implementación del Módulo de Inteligencia (AI Core):

  - Entrenamiento de Modelos: Entrenamiento inicial de los modelos LSTM (predicción de carga) y NLP (limpieza de texto) con datos históricos saneados.

  - Despliegue de Modelos (MLOps): Puesta en producción de los modelos mediante MLflow o sirviéndolos como APIs en Kubernetes.

- Seguridad y Hardening (Protección):

  - Cifrado Total: Activación de TLS 1.3 en los balanceadores de carga y cifrado AES-256 en volúmenes de almacenamiento.

  - Gestión de Identidad: Integración con LDAP/Active Directory y configuración de roles RBAC.

Entregables:

- Plataforma operativa en entorno de Pre-Producción (Staging).

- Pipelines de datos (ETL) automatizados y documentados.

- Modelos de IA entrenados y expuestos vía API.

- Infraestructura inmutable gestionada por código (IaC).

Herramientas Utilizadas:

- Procesamiento: Apache Spark, Python (Pandas, PySpark).

- Infraestructura: Terraform, Ansible, Docker, Kubernetes.

- IA y MLOps: MLflow, Scikit-learn, TensorFlow/PyTorch.

- Desarrollo: Git, GitHub Copilot (asistente de código).

- Bases de Datos: PostgreSQL, MongoDB, Flyway (gestión de migraciones).

##### Fase 4: Pruebas y Validación

- Objetivo Estratégico: Validar el rendimiento de la arquitectura, garantizar la precisión de los modelos de IA y certificar la seguridad antes del lanzamiento.

- Duración: 1 semana (Intensiva).

- Recursos: 3-4 profesionales (1 Ing. Datos, 1 Data Scientist, 1 DevOps, 1 QA/Tester).

Tareas Detalladas:

- Pruebas de Rendimiento y Estrés:

  - Benchmarking Comparativo: Ejecución de baterías de consultas idénticas en el sistema legacy y el nuevo para certificar la mejora (ej. reducción de 500ms a 20ms).

  - Pruebas de Carga (Stress Testing): Simulación de picos de tráfico (x10 carga habitual) para validar el autoescalado de Kubernetes.

  - Validación de Throughput: Medición de eventos por segundo procesados por Kafka.

- Validación de Modelos de IA (AI Testing):

  - Evaluación de Precisión (NLP): Verificación manual de una muestra aleatoria de datos "limpiados" por el modelo para asegurar que no altera información crítica (Falsos Positivos).

  - Pruebas de Deriva (Drift): Comprobación de que los datos nuevos tienen la misma distribución estadística que los datos de entrenamiento.

  - Validación de Predicción (LSTM): Comparar las predicciones de carga del modelo contra la carga real simulada.

- Calidad del Dato (Data Quality):

  - Integridad Referencial: Verificación cruzada entre tablas origen y destino.

  - Validación de Reglas: Comprobación automática de tipos de datos, rangos permitidos y ausencia de duplicados tras la migración.

- Seguridad y Hacking Ético:

  - Pentesting Automatizado: Escaneo de vulnerabilidades en APIs y endpoints.

  - Simulación de Ataques: Intentos controlados de inyección SQL y acceso no autorizado para validar el RBAC.

  - Verificación de Cifrado: Comprobación de que no viajan datos en texto plano (sniffing de red controlado).

- Resiliencia y Recuperación (Chaos Engineering):

  - Simulación de Fallos: "Matar" intencionalmente un nodo de base de datos o un pod de Kafka para validar que el sistema se recupera automáticamente sin pérdida de datos (Failover).

  - Prueba de Backup: Restauración real de una copia de seguridad para medir el RTO (Tiempo de Recuperación).

Entregables:

- Informe de QA con métricas de rendimiento (Latencia, Throughput, Tasa de Error).

- Reporte de Validación de Modelos de IA (Accuracy, F1-Score).

- Certificado de Seguridad y Cumplimiento.

- Acta de Aceptación de UAT (User Acceptance Testing).

Herramientas Utilizadas:

- Rendimiento: JMeter, Gatling, Locust (Python).

- Bases de Datos: pgBench, Sysbench.

- Calidad y AI: Great Expectations (Datos), Deepchecks o Evidently AI (Validación de Modelos).

- Seguridad: OWASP ZAP, SonarQube.

- Resiliencia: Gremlin (Chaos Engineering) o scripts propios de desconexión.

##### Fase 5: Entrega, Capacitación y Cierre (Go-Live)

- Objetivo Estratégico: Transferencia efectiva de la propiedad intelectual, capacitación técnica del equipo del cliente y activación del soporte post-arranque (Hypercare).

- Duración: 1 semana.

- Recursos: 2-3 profesionales (1 Arquitecto, 1 Ing. Datos, 1 Project Manager/Formador).

Tareas Detalladas:

- Generación de Documentación Técnica (Living Docs):

  - Documentación de APIs: Generación automática de especificaciones OpenAPI (Swagger) para que los desarrolladores del cliente sepan consumir los datos.

  - Model Cards (Cumplimiento AI Act): Creación de las fichas técnicas de los modelos de IA (LSTM/NLP), detallando datos de entrenamiento, métricas de precisión, sesgos conocidos y limitaciones de uso.

  - Runbooks de Operaciones: Guías paso a paso para tareas críticas (ej. "Cómo restaurar un backup", "Cómo rotar claves de cifrado", "Qué hacer si Kafka se cae").

  - Arquitectura como Código: Entrega de los diagramas en formato editable (C4 Model).

- Capacitación y Transferencia (Knowledge Transfer):

  - Sesiones "Shadowing": El equipo del cliente opera el sistema bajo la supervisión del equipo de proyecto durante 1 día.

  - Workshop de Gobierno: Formación específica sobre gestión de usuarios, roles (RBAC) y auditoría de seguridad para los administradores.

  - Formación en Observabilidad: Taller sobre cómo interpretar los dashboards de Grafana/Prometheus y cómo reaccionar ante las alertas.

- Handover y Cierre Administrativo:

  - Entrega de Credenciales: Traspaso seguro (vía gestor de contraseñas) de claves maestras, accesos a la nube y repositorios de código (Git).

  - Lecciones Aprendidas: Sesión de retrospectiva para documentar qué funcionó bien y áreas de mejora futura.

  - Firma de Acta: Aceptación formal del proyecto.

- Activación de Soporte (Hypercare):

  - Definición de SLAs: Acuerdo sobre tiempos de respuesta para incidencias críticas (P1) y leves (P3).

  - Periodo de Garantía: Establecimiento de 2 semanas de monitorización intensiva post-despliegue para corregir bugs ocultos inmediatamente.

Entregables:

- Repositorio Documental: Manuales de Operación, Diccionario de Datos y Especificaciones API.

- Fichas de Modelos de IA (Model Cards): Documentación regulatoria obligatoria.

- Grabaciones de Formación: Videotutoriales indexados.

- Plan de Soporte y Mantenimiento: Contactos de escalado y SLAs firmados.

- Certificado de Cierre de Proyecto.

Herramientas Utilizadas:

- Documentación: Confluence, Notion, Swagger/Redoc (APIs), MkDocs.

- Formación: Zoom/Teams, Loom (para cápsulas de vídeo cortas).

- Gestión: Jira Service Management (para tickets de soporte).

### Resumen de recursos por fase

| Fase | Duración | Equipo (Personas) | Roles Principales | Coste Estimado* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis y Auditoría | 2 Sem. | 2-3 | Arquitecto, Ingeniero de Datos | 10-15% |
| Diseño y Estrategia | 2 sem | 3-4 | Arquitecto, Data Scientist, Seguridad | 15% |
| Implementación | 8 sem | 5-7 | Equipo Completo (Pico de trabajo) | 50-60% |
| Pruebas y QA | 2 sem | 3-4 | Ing. Datos, DevOps, QA Tester | 10-15% |
| Entrega y Cierre | 2 sem | 2-3 | Arquitecto, Formador, PM | 5-10% |
| TOTAL | 16 sem | 5-7 | Equipo multidisciplinar | 100% |

*Nota: El porcentaje de coste incluye horas hombre y consumo de infraestructura de desarrollo.

### Análisis Económico y Presupuesto (Estimación)

Basado en tarifas de mercado promedio para perfiles senior y costes de nube estándar, se estima el siguiente presupuesto de inversión (CAPEX) para el despliegue del MVP en 16 semanas:

| Concepto | Detalle | Coste Estimado (€) |
| --- | --- | --- |
| Personal (Equipo de Proyecto) | 5-7 FTEs durante 16 semanas (Arquitecto, Data, DevOps) | 125.000 € |
| Infraestructura Cloud (Dev/Test) | AWS/Azure (Clusters K8s, Bases de Datos, Tráfico) | 4.500 € |
| Licencias Software y Herramientas | Herramientas SaaS (Jira, GitHub Ent, Infracost) | 1.200 € |
| Contingencia (10%) | Fondo de reserva para riesgos imprevistos | 13.070 € |
| TOTAL INVERSIÓN INICIAL |  | 143.770 € |

Nota: Teniendo en cuenta el ahorro operativo proyectado (ver apartado ROI), se estima que esta inversión se recuperará íntegramente en el mes 4 tras la puesta en producción.

### Cronograma visual (Diagrama de Gantt simplificado)

### Stack Tecnológico y Herramientas del Proyecto

La selección de herramientas combina estándares industriales Open Source para el núcleo de procesamiento con soluciones Cloud-Native para garantizar escalabilidad y herramientas de IA generativa para acelerar el desarrollo.

- Desarrollo y Procesamiento de Datos (Data Core)

  - Procesamiento Distribuido: Apache Spark (PySpark) y Apache Kafka (Streaming).

  - Lenguajes: Python 3.10+ (Pandas, SQLAlchemy, Pydantic).

  - Bases de Datos: PostgreSQL 15 (Relacional), MongoDB (Documental), S3/MinIO (Object Storage).

  - Calidad del Dato: Great Expectations (Validación automática) y dbt (Transformación).

- Inteligencia Artificial y MLOps (Innovation Layer)

  - Agentes de IA: Devin.ai (Auditoría de código) y GitHub Copilot (Asistente de desarrollo).

  - Frameworks de ML: TensorFlow/PyTorch (LSTM), Spacy/Hugging Face (NLP).

  - Ciclo de Vida (MLOps): MLflow (Registro de experimentos) y Kubeflow (Orquestación).

  - Validación de Modelos: Deepchecks o Evidently AI (Detección de drift).

- Infraestructura y DevOps (Cloud-Native)

  - Nube: AWS / Azure / GCP (Agnóstico, despliegue híbrido).

  - Containerización: Docker y Kubernetes (K8s) para orquestación de microservicios.

  - Infraestructura como Código (IaC): Terraform (Infraestructura) y Ansible (Configuración).

  - FinOps: Infracost (Estimación de costes en pull requests).

- Seguridad y Gobierno (Security & Compliance)

  - Gestión de Secretos: HashiCorp Vault.

  - Cifrado: AWS KMS / Azure Key Vault (Gestión de claves).

  - Pruebas de Seguridad: OWASP ZAP (DAST) y SonarQube (SAST - Análisis estático).

  - Gestión de Identidad: Keycloak u Okta (OIDC/SAML).

- Observabilidad y Visualización

  - Monitoreo Técnico: Prometheus (Métricas) + Grafana (Dashboards en tiempo real).

  - Logging: ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) o CloudWatch.

  - Business Intelligence: Power BI o Tableau (para KPIs de negocio).

- Colaboración y Gestión

  - Diseño: Eraser.io (Diagramas as Code) y Lucidchart.

  - Control de Versiones: GitLab / GitHub (con CI/CD pipelines integrados).

  - Gestión de Proyecto: Jira (Seguimiento de tareas) y Confluence/Notion (Base de conocimiento).

### Roadmap Tecnológico (Visión a 3 años)

Para garantizar que la solución mantenga su competitividad y no caiga en la obsolescencia, se plantea una evolución tecnológica progresiva:

- Año 1 (Consolidación y Estabilización): Despliegue del núcleo (Core) descrito en este documento. Estabilización de los pipelines de ingesta (Kafka) y puesta en producción de los modelos predictivos básicos de carga y anomalías.

- Año 2 (Expansión Cognitiva - GenAI): Integración de LLMs (Modelos de Lenguaje) para permitir consultas de negocio en lenguaje natural (Text-to-SQL). Implementación de una arquitectura Data Mesh para federar datos entre departamentos de forma descentralizada.

- Año 3 (Autonomía Total): Evolución hacia una "Self-Driving Database". Implementación de agentes autónomos avanzados capaces de realizar auto-reparación de índices, tunning de base de datos y optimización de costes sin intervención humana.

### Gestión de Riesgos y Planes de Contingencia

#### A continuación, se detallan los riesgos críticos identificados para el proyecto, clasificados por su probabilidad de ocurrencia e impacto en el negocio, junto con las estrategias de mitigación proactivas y reactivas diseñadas.

Resistencia al cambio (Riesgo Cultural)

- Nivel de Riesgo: Probabilidad Media | Impacto Alto

- Descripción: Posibilidad de que el equipo técnico o de negocio del cliente rechace la adopción de nuevas herramientas o procesos automatizados.

- Estrategia de Mitigación:

  - Involucrar a usuarios clave (Key Users) desde la Fase 1 para hacerles partícipes del diseño.

  - Establecer un plan de formación continua y sesiones de acompañamiento (Shadowing).

  - Implementar estrategias de gamificación para incentivar la adopción de las nuevas herramientas.

Calidad del Dato inferior a lo esperado

- Nivel de Riesgo: Probabilidad Alta | Impacto Medio

- Descripción: Hallazgo de datos heredados con formatos corruptos, nulos masivos o falta de integridad referencial no detectada inicialmente.

- Estrategia de Mitigación:

  - Uso de agentes de IA (Devin.ai) y scripts de profiling exhaustivo en la auditoría inicial.

  - Asignación de un buffer de tiempo (+20%) en la Fase 3 para limpieza intensiva.

  - Implementación de reglas de calidad bloqueantes (Quality Gates) utilizando Great

Expectations en los pipelines.

Problemas de Rendimiento en Producción

- Nivel de Riesgo: Probabilidad Media | Impacto Alto

- Descripción: Latencia alta o cuellos de botella al conectar la nueva arquitectura con sistemas reales bajo carga máxima.

- Estrategia de Mitigación:

  - Ejecución de Pruebas de Estrés (Stress Testing) intensivas durante la Fase 4.

  - Diseño de arquitectura con Auto-scaling horizontal en Kubernetes.

  - Definición de un plan de Rollback automático (estrategia Blue/Green Deployment) para revertir cambios en segundos.

Desviación de Costes Cloud (Bill Shock)

- Nivel de Riesgo: Probabilidad Media | Impacto Medio

- Descripción: Consumo de recursos de computación o almacenamiento superior al estimado inicialmente.

- Estrategia de Mitigación:

  - Aplicación de metodología FinOps: Configuración de presupuestos estrictos y alertas de consumo en AWS/Azure.

  - Uso de instancias Spot (más baratas) para cargas de trabajo de procesamiento no críticas.

  - Auditoría de costes semanal automatizada mediante herramientas como Infracost.

Deriva del Modelo de IA (Model Drift)

- Nivel de Riesgo: Probabilidad Baja | Impacto Alto

- Descripción: Degradación de la precisión de los modelos predictivos (LSTM/NLP) debido a cambios en los patrones de los datos nuevos.

- Estrategia de Mitigación:

  - Monitoreo continuo de métricas de precisión con Evidently AI o Deepchecks.

  - Implementación de un pipeline de reentrenamiento automático (CT) en la arquitectura MLOps.

  - Mecanismo de Human-in-the-loop para revisión manual de predicciones con baja confianza.

Incumplimiento Normativo (AI Act / GDPR)

- Nivel de Riesgo: Probabilidad Baja | Impacto Muy Alto

- Descripción: Riesgo legal derivado del uso indebido de datos personales o falta de explicabilidad en las decisiones de la IA.

- Estrategia de Mitigación:

  - Auditoría legal previa y Evaluación de Impacto (DPIA) en la Fase 1.

  - Generación automática de Model Cards para documentar el funcionamiento de la IA.

  - Anonimización y pseudonimización de datos sensibles en origen antes de la ingesta.

### Medición del Éxito: KPIs y Dashboard de Control

Para garantizar el retorno de la inversión y la excelencia operativa, se establece un marco de medición continua basado en indicadores clave de rendimiento (KPIs) técnicos y de negocio.

Criterios de Éxito del Proyecto (High-Level)

Estos son los umbrales mínimos que determinan la aceptación final del proyecto:

- Rendimiento: Mejora mínima del 30% en tiempos de consulta promedio.

- Calidad de Datos: Reducción del 90% en duplicados e inconsistencias detectadas.

- Seguridad: 100% de cumplimiento con normativas aplicables (GDPR/ENS/AI Act).

- Disponibilidad: Uptime del 99.9% medido durante los 3 meses post-implementación.

- Satisfacción: Puntuación mínima de 8/10 en encuesta a usuarios clave (NPS).

- Transferencia: 80% del equipo técnico del cliente capacitado y autónomo.

Matriz de KPIs Técnicos (Operaciones e Infraestructura)

| Categoría | KPI | Objetivo | Herramienta de Medición | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rendimiento | Tiempo promedio consulta | < 1s | Prometheus + Grafana | Real-Time |
|  | Percentil 95 latencia (P95) | < 2s | APM (Datadog/New Relic) | Real-Time |
|  | Throughput (QPS) | > 1,000 | Métricas BBDD | Real-Time |
| Disponibilidad | Uptime del sistema | > 99.9% | Pingdom / Uptime Robot | Mensual |
|  | MTTR (Tiempo recup.) | < 30 min | Logs de Incidentes | Por Incidente |
|  | RPO (Pérdida máx. datos) | < 15 min | Logs de Backups | Diario |
| Calidad Dato | Tasa de Duplicados | < 0.5% | Great Expectations | Diario |
|  | Completitud de datos | > 95% | Data Profiling Scripts | Semanal |
| Seguridad | Brechas de Seguridad | 0 | SIEM | Continuo |
|  | Tiempo detección intrusiones | < 1 min | IDS/IPS | Real-Time |
| IA / MLOps | Precisión Predicción Carga | > 85% | Comparativa Real vs Pred | Diario |
|  | Deriva del Modelo (Drift) | < 5% | MLflow / Evidently AI | Diario |

Matriz de KPIs de Negocio (Impacto y ROI)

| Categoría | KPI | Objetivo | Herramienta de Medición | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Satisfacción | NPS (Net Promoter Score) | > 50 | Encuestas Trimestrales | Trimestral |
|  | CSAT (Satisfacción Usuario) | > 8/10 | Feedback Post-Ticket | Mensual |
| Productividad | Reducción tiempo análisis | > 50% | Time Tracking / Entrevistas | Mensual |
|  | Consultas Self-Service | > 70% | Query Logs | Mensual |
| Financiero | ROI Acumulado (Año 1) | > 150% | Análisis Financiero | Semestral |
|  | Payback Period | < 6 Meses | Análisis Financiero | Único |
|  | Ahorro Infraestructura | > 30% | Cloud Billing (FinOps) | Mensual |
| Legal | Multas/Sanciones | 0€ | Dpto. Legal | Continuo |
|  | Auditorías Aprobadas | 100% | Informes Auditoría | Anual |

Matriz de KPIs de Negocio (Impacto y ROI)

| DASHBOARD EJECUTIVO: VISIÓN GLOBAL 360º | ESTADO: ONLINE |
| --- | --- |
| 1. OPERACIONES Y RENDIMIENTO |  |
| Disponibilidad del Sistema: | 99.92% (Estable) |
| Velocidad de Consulta: | 0.8 seg (Antes: 12 seg) |
| Índice de Calidad de Datos: | 98.7% (Saneado) |
| 2. IMPACTO FINANCIERO (ROI) |  |
| Inversión Realizada (CAPEX): | 143.770 € |
| Ahorro Operativo (YTD): | 385.000 € |
| Retorno de Inversión (ROI): | 155% (Positivo en Mes 4) |
| 3. INTELIGENCIA ARTIFICIAL |  |
| Precisión Modelos (Accuracy): | 94.2% (Detección Anomalías) |
| Automatización: | 47 índices creados automáticamente esta semana |
| Cumplimiento Normativo: | 100% GDPR/AI Act Validado |

# Conclusiones

Tras el desarrollo de este proyecto, la conclusión principal es clara: modernizar la gestión de los datos ya no es una opción técnica, sino una necesidad vital para que cualquier organización pueda competir hoy en día.

Con ello, me quedo con tres ideas claras:

- La "deuda técnica" no se paga sola, pero tampoco hace falta tirar todo el código antiguo a la basura. Usar agentes de IA para limpiar datos viejos funciona mejor de lo que esperaba; es más barato arreglar lo que tienes que migrarlo todo a ciegas.

- Miedo a la ley. El GDPR y el AI Act asustan a muchas empresas, pero si diseñas el sistema cifrando los datos desde el primer día (Privacy by Design), dejas de ver al auditor como un enemigo. Es simplemente parte de la calidad del código.

- Viabilidad. Planificar esto para 16 semanas es agresivo pero posible si nos centramos en lo importante. Al final, este proyecto no va solo de bases de datos rápidas; va de dejar el terreno listo para que, cuando la empresa quiera meter Inteligencia Artificial de verdad, tenga datos fiables y no basura digital.

# Bibliografía

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). (2020). Guía práctica para entender el GDPR. https://www.aepd.es/

Agencia Española de Protección de Datos. (2018). Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). BOE.

AMTEGA - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. (2020-2024). Informes de Transformación Digital en Galicia.

Apache Software Foundation. (2024). Apache Kafka: A Distributed Streaming Platform. https://kafka.apache.org/

Apache Software Foundation. (2024). Apache Spark: Unified Engine for large-scale data analytics. https://spark.apache.org/

Cheung, M. W. & Jak, S. (2016). Analyzing big data in psychology: a split/analyze/meta-analyze approach. Frontiers in Psychology.

Comisión Europea. (2020). Estrategia Europea de Datos. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_es

España. (2002). Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI-CE). BOE núm. 166.

España. (2022). Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Boletín Oficial del Estado.

European Union. (2016). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (GDPR). Official Journal of the European Union.

European Union. (2019). Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council on open data and the re-use of public sector information. Official Journal of the European Union.

European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council (Artificial Intelligence Act). Official Journal of the European Union.

FinOps Foundation. (2024). FinOps Framework: Optimizing Cloud Costs. https://www.finops.org/

Floridi, L., & Taddeo, M. (2016). What is data ethics? Philosophical Transactions of the Royal Society A. https://doi.org/10.1098/rsta.2016.0360

Inditex. (2024). Innovación y Tecnología - Inditex Open Platform. https://www.inditex.com/innovacion-tecnologia

ISO/IEC. (2022). Information security, cybersecurity and privacy protection — Requirements (ISO/IEC 27001:2022). International Organization for Standardization.

Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2013). Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think. Houghton Mifflin Harcourt.

Mittelstadt, B. D., et al. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. Big Data & Society. https://doi.org/10.1177/2053951716679679

Navantia. (2024). Transformación Digital - Plan Operativo Horizonte 5.0. https://www.navantia.es/

O'Neil, C. (2016). Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. Crown.

Universidad Alfonso X el Sabio. (2024). Material docente de la asignatura Impacto del Big Data en los Negocios.

U.S. Department of Health & Human Services. (1996). Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). HHS.gov.

Xunta de Galicia. (2020). Agenda Digital de Galicia 2020. https://www.xunta.gal/

Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. PublicAffairs.